# A1  ·  StudyFlow

Планировщик учебных командных проектов

ПАСПОРТ КОНЦЕПЦИИ / КАНДИДАТ ДЛЯ ВЫБОРА

# 1. Основные сведения

Проблема. Обсуждение задач в чатах и разрозненных таблицах затрудняет распределение работы: участники теряют сроки, не видят исполнителей и не могут быстро оценить прогресс учебного проекта.

Целевая аудитория. Студенты колледжей и вузов, которые выполняют курсовые, лабораторные и учебные проекты небольшими командами (ориентир — 3–6 человек).

Краткое описание продукта. Веб-приложение с рабочим пространством команды: проекты, задачи, сроки, исполнители, статусы, комментарии, календарное представление и сводка прогресса.

# 2. Границы MVP

## Включено в минимальную версию

Локальный вход в демонстрационные аккаунты без сторонней авторизации.

Создание команды и добавление существующих пользователей по идентификатору.

Создание проектов и задач, назначение ответственных и сроков.

Изменение статуса, комментарии, фильтры, календарь, агрегированный прогресс.

Учебные данные и базовые проверки доступа к данным своей команды.

## Не входит в MVP

Платежи, тарифы, интеграции с LMS, почтой и мессенджерами.

Диаграмма Ганта, критический путь, автоматическое планирование ресурсов.

Файловое хранилище, push-уведомления, отдельное мобильное приложение.

Допущения. Для демонстрации преподавателю заранее созданы несколько тестовых пользователей. Приглашение означает добавление существующего пользователя в команду, а не отправку письма.

# 3. Use Cases — ровно 12 сценариев

Состав сценариев полностью совпадает с листом «Концепции» общей расчётной книги. Роли указаны как основные акторы, без расширения функционального охвата.

| ID | Основной актор | Функциональный сценарий |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | Студент | Войти в личный кабинет |
| UC-02 | Студент | Создать учебную команду |
| UC-03 | Студент | Пригласить участника в команду |
| UC-04 | Участник команды | Создать проект |
| UC-05 | Участник команды | Добавить задачу |
| UC-06 | Участник команды | Назначить исполнителя задачи |
| UC-07 | Участник команды | Установить срок задачи |
| UC-08 | Исполнитель | Изменить статус задачи |
| UC-09 | Участник команды | Оставить комментарий к задаче |
| UC-10 | Участник команды | Отфильтровать задачи по статусу |
| UC-11 | Участник команды | Просмотреть задачи на календаре |
| UC-12 | Участник команды | Просмотреть сводку прогресса проекта |

# 4. Демонстрация и критерий готовности

Команда из трёх тестовых студентов создаёт проект, распределяет задачи, меняет статус одной из них и наблюдает обновление фильтра, календаря и процента выполнения.

Ограничение реализации: каждый из 12 UC должен иметь хотя бы один проверяемый положительный сценарий; ошибки ввода и проверки доступа рассматриваются как альтернативные потоки, а не как новые UC.

# 5. Статус выбора

Кандидат для сравнения в фазе 1. Окончательная оценка определяется после независимого опроса трёх участников и повторного расчёта TOPSIS и МАИ.