# Встреча по выбору концепции · фаза 1

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА — ПРИМЕР, НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Задача по плану | T12 |
| Планируемая дата | 18 октября 2026 г. (план) |
| Плановая продолжительность | 30 минут (0,5 часа на каждого; 1,5 чел·ч суммарно) |
| Участники | Участник 1 (координатор), Участник 2 (аналитик TOPSIS), Участник 3 (аналитик МАИ) |
| Фактическое время | [заполнить после встречи] |
| Фактически присутствовали | [заполнить после встречи] |
| Ведущий / секретарь | Участник 1 (по RACI) |
| Цель | Сопоставить результаты двух методов и зафиксировать обоснованное решение о концепции. |

# 1. Повестка и планируемый тайминг

00:00–00:05  Проверить наличие трёх независимых экспертных комплектов.

00:05–00:13  Рассмотреть рейтинг нечёткого TOPSIS и исходные трёхточечные оценки.

00:13–00:20  Рассмотреть коллективный МАИ, веса критериев и согласованность CR.

00:20–00:26  Обсудить чувствительность и риски выбранного MVP.

00:26–00:30  Принять и протоколировать решение; назначить действия на следующую фазу.

# 2. Возможное содержание обсуждения (образец)

• В демонстрационной исходной книге обе модели ставят CampusEvents на 1-е место: TOPSIS CC≈0,7041, МАИ вес≈0,3313. Это пример, а не результат подтверждённого опроса.

• Объяснить, почему CampusEvents сочетает ясную ценность, проверяемый сценарий регистрации, доступные тестовые данные и возможности развития.

• Разобрать конкурента StudyFlow и влияние критериев K2/K3: по реализуемости и демо он может выигрывать, но совокупный выбор зависит от исходных предпочтений.

• Убедиться, что TOPSIS и МАИ пересчитаны на фактических данных и что CR соответствует принятому порогу методики.

# 3. Проект решений для подтверждения командой

[ ] Признать ли результаты по 3 индивидуальным анкетам корректными: [да/нет, причина].

[ ] Выбрать для следующей фазы CampusEvents при сохранении первого места после фактического пересчёта; иначе указать новую концепцию и обоснование.

[ ] Зафиксировать риски выбранного MVP и список из 12 UC без расширения рамок.

[ ] Поручить У1 обновить отчёт, журнал задач и RACI, У2/У3 проверить расчёты.

# 4. Следующие действия

| Действие / критерий завершения | Ответственный | Срок / подтверждение |
| --- | --- | --- |
| Проверить число фактически заполненных и подписанных анкет | У1 | до утверждения решения |
| Уточнить рейтинг и CR по настоящим оценкам | У2 / У3 | в протоколе + расчетной книге |
| Актуализировать отчёт, даты/часы, RACI и ссылки | У1 | перед сдачей |

# 5. Приложения и контроль достоверности

Связанные материалы: calculations/Фаза_1_расчеты_TOPSIS_МАИ.xlsx (листы «Обзор», «TOPSIS», «МАИ итог»); expert-inputs/*.xlsx

Перед публикацией замените формулировки «планируемый», «возможное» и «проект решений» на фактические данные. Не ставьте отметки о согласовании, если встреча или голосование не проводились.

Участник 1: ____________________    Участник 2: ____________________    Участник 3: ____________________